附件2

襄阳市第三轮中央生态环境保护督察

整改任务（省序号40）自行验收情况报告

根据《中央生态环境保护督察整改工作办法》和省委工作要求，我市制定了《襄阳市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，针对省序号40问题，明确由市自然资源和城乡建设局牵头，市生态环境局、各县（市、区）、东津新区、鱼梁洲开发区党（工）委和政府（管委会）配合，推动问题整改。目前各项整改措施已落实到位，并通过自行验收，具体情况如下：

一、反馈问题

自然保护地存在违规建设活动。荆州市何王庙江豚省级自然保护区内大量土地违规出租用于围垸、挖塘养殖，严重破坏湿地自然生态和江豚生境，目前缓冲区内仍有4108亩养殖鱼塘。

二、整改目标

进一步完善自然保护地管护机制，提升自然保护地管理水平。严格执法监督，遏制违规建设活动，清除违规设施，恢复自然生态。

三、整改措施

举一反三开展自然保护地疑似问题核查，推进自然保护地问题整改。建立自然保护地生态环境保护综合执法联动工作机制，严肃查处自然保护地违法违规问题。将自然保护地问题整改纳入污染防治攻坚战、“林长制”考核事项，以考促改，以考促治。

四、整改完成情况

（一）着力推进问题整改。2025年，按照《省林业局办公室关于开展2024年自然保护地人类活动问题点位核查工作的通知》要求，襄阳市自然资源和城乡建设局组织各相关自然保护地管理机构对国家林草局下发的2024年第二批次自然保护地人类活动72个问题点位开展核查，截至4月底，外业核查已完成，并通过专网上传佐证资料。2025年3月，襄阳市自然资源和城乡建设局下发了《关于开展2024年自然保护地人类活动问题点位核查工作的通知》，对问题点位核查工作提出了明确要求。2025年4月，襄阳市自然资源和城乡建设局下发了《关于对2024年自然保护地人类活动问题点位进行抽查的通知》，组建工作专班，对自然保护地疑似问题点位开展实地抽查，推进问题整改。同时，对历年来中央、省环保督察反馈和交办涉自然保护地的重点问题开展了常态化监控；对已整改销号的反馈问题，举一反三，开展“回头看”，防止问题反弹。

（二）建立联动工作机制。2025年5月，市自然资源和城乡建设局联合市生态环境局下发了《关于建立自然保护地生态环境保护综合执法联动工作机制的通知》,明确了综合执法联动工作机制的组织结构、主要形式、制度规范，制定了涉嫌生态环境违法问题线索移交函（式样），进一步强化了林业主管部门与生态环境主管部门的执法联动，有力推动了自然保护地违法违规问题查处。

（三）强化考核结果运用。我市将自然保护地问题整改纳入全市污染防治攻坚战、“林长制”考核工作重要内容。2025年3月，襄阳市污染防治攻坚指挥部下发了《关于印发襄阳市2025年深入打好污染防治攻坚战工作方案的通知》，将推进“绿盾”自然保护地强化监督，完成隆中风景名胜区已整改问题验收销号，推动自然保护地新增问题线索核查整改纳入重点工作清单。2025年2月，襄阳市林长制办公室下发了《关于开展2024年市级林长制督查考核工作的通知》，将自然保护地历史存量问题整改销号、历史中央生态环保督察、长江经济带生态环境警示片披露涉自然保护地问题纳入林长制督查考核内容。

五、验收结论

经市级验收，认为襄阳市中央第三轮生态环境保护督察整改问题（省序号40）整改措施已落实，整改目标已完成，自行验收合格。